REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 – pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) načelnik Općine Udbina donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Udbina na razmatranje i donošenje.

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

KLASA:400-06/20-01/03

URBROJ: 2125-12-02/01-22-145

Udbina, 31.03.2022

Dostaviti:

- Općinsko vijeće Općine Udbina

- Pismohrana, - ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) ) i članka  32. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 01/18, 06/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Udbina na…. redovnoj sjednici održanoj elektroničkim putem dana__________. 2022.g. donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE     INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 34/20, 12/21, 38A/21), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za održavanje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom su na temelju planiranih i raspoloživih financijskih sredstava  izvršeni poslovi održavanje komunalne infrastrukture na području općine Udbina u 2021.g. U smislu ovog Programa, pojam održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća redovno održavanje po komunalnim djelatnostima:

- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet vozilima,

- Održavanje javnih zelenih površina,

- Održavanje građevina i uređaja javne namjene,

- Održavanje groblja,

- Održavanje čistoće na javnim površinama

- Javna rasvjeta.

- OPIS  I OPSEG IZVEDENIH  POSLOVA ODRŽAVANJA

Na temelju planiranih i raspoloživih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku su prikazani poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini po vrsti komunalnih djelatnosti, s iznosom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Red. br. | Opis poslova | Planirani iznos za 2021.g. | Realizirano u 2021 g. | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Održavanje nerazvrstanih cesta | 520.000 | 352.495 | 68,0 |
| 1.1. Održavanje makadamskih (seoskih) putova, te cesta u naselju Udbina Na području Općine Udbina je u upotrebi cca 80 km putova koji se nasipaju šljunčanim materijalom, a isti se razastire uglavnom bez valjanja. Putovi se održavani prioritetno po stupnju oštećenja, odnosno prohodnosti u planiranom opsegu i potrebnoj količini. Radove je izvodio Komunalac d.o.o. Udbina uz angažiranje podizvođača radova za određene faze rada. Obuhvaćeno je održavanje cesta u naseljima Podlapača, Mekinjar, Rebić, Jošani, Bunić, Pećani, Svračkovo selo, Poljice, Komić, Kurjak, Srednja Gora, Grabušić, Debelo Brdo, Ondić, Mutilić. 1.2. Održavanje živica Održavanje živica – predstavlja sječenje i uklanjanje živica i raslinja uz putove, a izvodio ih je Komunalac Udbina d.o.o. u planiranom opsegu. |  | 220.000 20.000 | 215.350 19.749 | 98,0 99,0 |
| 1.3. Čišćenje snijega sa prometnica Čišćenje snijega sa prometnica – predstavlja čišćenje u zimskom periodu 80-tak km nerazvrstanih putova, odn cesta (seoskih i u naselju Udbina). Navedeno čišćenje izvodio je „Komunalac Udbina“ d.o.o. uz angažiranje podizvođača, te po Ugovoru o povjeravanju poslova „Lika ceste“ d.o.o – Gospić. Izvršeni rashodi su manji od planiranih zbog kraćeg razdoblja zimskih uvjeta na cestama. |  | 280.000 | 117.396 | 41,90 |
|  | Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima | 190.000 | 149.692 | 78,79 |
| 2.1. Redovito čišćenje javnih površina u naselju Udbina – ručno (sa odvozom) Redovno čišćenje javnih površina naselja Udbina – obavljalo se svakog tjedna, sakupljanjem i odvozom raznovrsnog otpada, te čišćenjem odvodnih kanala i slivnika oborinske odvodnje. Dodatno čišćenje - obavljalo se u vrijeme održavanja manifestacija. Izvršeni rashodi su niži od planiranih zbog manjih potreba za čišćenjem u odnosu na plan. |  | 50.000 | 28.729 | 57,46 |
| 2.2. Deratizacija i dezinfekcija javnih površina Deratizacija i dezinfekcija javnih površina – obavljala se prema programu Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, te uz uslugu pravne osobe po Ugovoru. U izvještajnom razdoblju realizirani iznos je niži od planiranog iz razloga što nisu fakturirane planirane usluge nadzora deratizacije koje provodi HZJZ. |  | 15.000 | 9.375 | 63,0 |
| 2.3. Veterinarske i higijeničarske usluge Veterinarske i higijeničarske usluge – obuhvaćaju usluge uklanjanja pasa lutalica i životinjskih lešina sa javnih površina te zbrinjavanje životinja u sklonište, a koje je obavljalo komunalno redarstvo i pravna osoba s kojom je zaključen Ugovor o istom. Ostvareni iznos za navedene usluge je iznad planiranog zbog povećanih intervencija krajem godine. |  | 15.000 | 18.458 | 123,0 |
| 2. 4. Sakupljanje i odlaganje otpada iz sela Sakupljanje otpada iz sela (pražnjenje postavljenih kontejnera) i zbrinjavanje – skupljalo se dvadesetak puta godišnje prema planu odvoza i odlagalo na odlagalište komunalnog otpada „Ćojluk“. |  | 90.000 | 88.130 | 98,0 |
| 2.5. Uklanjanje divljih deponija – Odnosi se na uklanjanje nekontrolirano odloženog otpada iz prirode ( i naselja), komunalnog i krupnog otpada. Tijekom 2021.g. sanirana su divlja odlagališta na lokaciji Krbava i Bunić u skladu s potrebama te je iznos ostvarenja niži od plana. |  | 20.000 | 5.000 | 25,00 |
|  | Održavanje javnih zelenih površina | 80.000 | 59.118 | 74,0 |
| 3.1. Košnja trave u naselju Udbina i Podudbina Košnja trave u naselju Udbina (dječja igrališta, ulice i park) – obavljala se 3 puta na površini od cca 23.000 m². Sa ostalih površina košnja i uklanjanje trave obavljalo se jednom na površini od cca 12.000 m² (oko groblja i nogometnog igrališta, oko Gradine, na ulazu i izlazu iz naselja Udbina, oko izvorišta „Slanica“) te u Podudbini. U održavanje ovih površina pripadaju i manji popravci i održavanje sprava na dječjim igralištima. |  | 70.000 | 54.568 | 78,0 |
| 3. 2. Održavanje nasada i drveća Održavanje nasada (stabala i niskog raslinja) – izvršeno je okopavanje, orezivanje, zalijevanje i učvršćivanje koljem mladih nasada prema stvarnoj potrebi pa je realizirani iznos niži od planiranog. |  | 10.000 | 4.550 | 45,0 |
|  | Održavanje građevina i uređaja javne namjene | 23.000 | 15.272 | 66,0 |
| 4. 1. Održavanje spomeničkih obilježja - podrazumijeva manje građevinske popravke te košnju trave oko istih. Tijekom 2021.g. košnja trave je obavljena jednom u naseljima Jošan, Debelo Brdo, Ljubovo, Podlapača. Nije bilo potrebe za drugom košnjom trave te je realizirani iznos niži od planiranog. |  | 10.000 | 4.950 | 49,0 |
| 4.2. Održavanje ostalih građevina- u isto spadaju i javni bunari, natpisne ploče - obavijesne, turističke i ulične , te ostali predmeti javne namjene. Tijekom 2021.g. izvršena je sanacija autobusne stanice, nije bilo potrebe za održavanjem ostalih građevina te je realizirani iznos niži od planiranog. |  | 13.000 | 10.322 | 79,0 |
|  | Održavanje groblja | 100.000 | 100.719 | 101,0 |
| 5 . 1 Održavanje groblja u selima Održavanje groblja u selima – sastoji se od čišćenja seoskih groblja od sitnog i krupnog raslinja, te košnje trave, a što se obavlja jednom godišnje. Tijekom 2021.g. izvršeno je čišćenje većeg broja groblja na području Općine uključujući naselja Frkašić, Visuć, Podlapača, Debelo Brdo, Pećani, Jošani, Ondić, Klapavice, Krčana, Komić, Srednja Gora, Mekinjar, Krbava, Bunić, Šalamunić. U 2021. godini planira se čišćenje groblja u određenim selima, ovisno o stupnju zaraslosti i mogućnosti učešća građana u radu, kao i mogućnosti financiranja radova u odnosu na potrebe i zahtjeve. Ovom točkom predviđeni su i manji popravci ograda. |  | 60.000 | 73.988 | 123,0 |
| 5. 2. Održavanje groblja u naselju Udbina Održavanje groblja u Udbini – sastoji se od čišćenja od sitnog raslinja i košnje trave, koje se obavilo dva puta, na površini od cca 14.000 m² te su izvršeni manji popravci ograde. |  | 40.000 | 26.731 | 67,0 |
|  | Javna rasvjeta | 270.000 | 219.557 | 81,0 |
| 6.1. Usluge održavanja Redovito održavanje – predstavlja održavanje po Ugovoru o povjeravanju poslova sa elektroinstalaterskim obrtom „Elko-rad“ Slunj. |  | 70.000 | 67.080 | 96,0 |
| 6.2. Usluge ukrašavanja Usluge ukrašavanja – koriste se za prigodne praznike i manifestacije tokom godine (Božić, Nova godina, Dan hrvatskih mučenika). |  | 10.000 | 6.675 | 67,0 |
| 6. 3. Oprema za ukrašavanje Oprema za ukrašavanje – je dodatna oprema koju je nužno nabaviti radi ukrašavanja naselja Udbina, a zamjena je za dotrajalu i neispravnu koja je korištena. Nabava je izvršena u skladu s utvrđenim potrebama te je iznos niži od plana. |  | 20.000 | 14.349 | 72,0 |
| 6.4. Energija Ova stavka se odnosi na utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu. |  | 120.000 | 81.998 | 68,0 |
| 6.5. Naknada za energetsku uslugu – led javna rasvjeta Općina Udbina je tijekom 2016. izmijenila postojeći sustav javne rasvjete u naselju Udbina i djelomično u ostalim naseljima u sustav LED tehnologije , te se navedeni iznos odnosi na obročnu otplatu tih usluga. |  | 50.000 | 49.455 | 99,0 |
| SVEUKUPNO: |  | 1.183.000 | 896.853 | 76,0 |
| Izvori financiranja programa: - komunalna naknada - šumski doprinos - prihodi od zakupa zemljišta - tekuće pomoći (Hrvatske autoceste) |  | 336.000 477.000 220.000 150.000 | 331.526 245.920 179.400 140.007 | 99,0 52,0 82,0 93,0 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g. stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-06

URBROJ:2125

Udbina,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba