REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 – pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 54. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) načelnik Općine Udbina donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g te se dostavlja Općinskom vijeću Općine Udbina na razmatranje i donošenje.

NAČELNIK OPĆINE

Josip Seuček, mag.ing.

KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2125-12-02/01-24-145

Udbina, 02.05.2024.

Dostaviti:

- Općinsko vijeće Općine Udbina

- Pismohrana, - ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) ) i članka  31. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21), Općinsko vijeće Općine Udbina na __. redovnoj sjednici održanoj dana__________. 2024.g. donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE     INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

- OPĆE ODREDBE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 32/22, 25/23, 34/23), utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za održavanje komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom su na temelju planiranih i raspoloživih financijskih sredstava izvršeni poslovi održavanje komunalne infrastrukture na području općine Udbina u 2023.g. U smislu ovog Programa, pojam održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća redovno održavanje po komunalnim djelatnostima:

- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet vozilima,

- Veterinarske i higijeničarske usluge, te deratizacija i dezinsekcija javnih površina u prostoru

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- Održavanje čistoće javnih površina

- Održavanje javnih zelenih površina,

- Održavanje građevina i uređaja javne namjene,

- Održavanje groblja,

- Javna rasvjeta.

- OPIS  I OPSEG IZVEDENIH  POSLOVA ODRŽAVANJA

Na temelju planiranih i raspoloživih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku su prikazani poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini po vrsti komunalnih djelatnosti, s iznosom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Red. br. | Opis poslova | Planirani iznos za 2023.g. (u eurima) | Realizirano u 2023 g. (EUR) |  | Indeks (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Održavanje nerazvrstanih cesta | 127.620,00 | 99.325,40 |  | 77,83 |
| 1.1. Održavanje makadamskih (seoskih) putova, te cesta u naselju Udbina Na području Općine Udbina je u upotrebi cca 90 km putova koji se nasipaju šljunčanim materijalom, a isti se razastire uglavnom bez valjanja. Putovi se održavani prioritetno po stupnju oštećenja, odnosno prohodnosti u planiranom opsegu i potrebnoj količini. Radove je izvodio Komunalac d.o.o. Udbina uz angažiranje podizvođača radova za određene faze rada. Obuhvaćeno je održavanje cesta u naseljima Podlapača, Mekinjar, Rebić, Jošani, Bunić, Pećani, Svračkovo selo, Poljice, Komić, Kurjak, Srednja Gora, Grabušić, Debelo Brdo, Ondić, Mutilić, Visuć, Frkašić. Usluga održavanja izvedena je u opsegu većem od planiranog za 16,58%. 1.2. Održavanje živica Održavanje živica – predstavlja sječenje i uklanjanje živica i raslinja uz putove u planiranom opsegu i u skladu s potrebama te je ostvarenje bilo veće nego prethodnih godina. Komunalac Udbina d.o.o. angažirao je Komunalac iz Donjeg Lapca za malčiranje živica u mjestima Ondić, Mutilić, Kurjak, Ćojluk, Jošan, Šalamunić, Svračkovo Selo, Podlapača, Kurjak, Grabušić, Visuć, Jošan i Svračkovo Selo. |  | 45.000,00 28.310,00 | 52.459,03 23.072,16 |  | 116,58 81,50 |
| 1.3. Čišćenje snijega sa prometnica Čišćenje snijega sa prometnica – predstavlja čišćenje u zimskom periodu 109 km nerazvrstanih putova, odnosno cesta (seoskih i u naselju Udbina). Navedeno čišćenje izvodio je „Komunalac Udbina“ d.o.o. uz angažiranje podizvođača, te po Ugovoru o povjeravanju poslova „Lika ceste“ d.o.o – Gospić. Izvršeni rashodi su značajno niži od planiranih zbog kraćeg trajanja zimskih uvjeta na cestama. |  | 54.310,00 | 23.794,21 |  | 43,81 |
|  | Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima | 1.300,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Odnosi se na izvođenja manjih zahvata održavanja koji nisu građenje na javnim prolazima i stazama, tržnici, stepeništima i zidovima. Tijekom 2023.g nije bilo potrebe za navedenim poslovima te na ovoj stavci nema ostvarenja rashoda. |  | 1.300,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Veterinarske i higijeničarke usluge, te deratizacija i dezinsekcija javnih površina u prostora | 6.640,00 | 2.419,99 |  | 36,44 |
| Veterinarske i higijeničarske usluge – obuhvaćaju usluge uklanjanja pasa lutalica i životinjskih lešina sa javnih površina, koje obavlja komunalno redarstvo i pravna osoba sa kojom se zaključuje Ugovor o istom. Deratizacija i dezinsekcija javnih površina i prostora – obavlja se prema Programu Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije a uz usluge pravne osobe po Ugovoru. |  | 3.320,00 3.320,00 | 464,53 1.955,46 |  | 13,99 58,90 |
| 4. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 1.300,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Obuhvaća čišćenje odvodnih kanala i slivnika oborinske odvodnje te uklanjanje pijeska i smeća nakon oborina. Poslovi su realizirani kroz program javnih radova te nema ostvarenih rashoda. |  | 1.300,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 5. | Održavanje čistoće javnih površina | 19.450,00 | 15.519,00 |  | 79,79 |
| 5.1. Redovito čišćenje javnih površina u naselju Udbina – podrazumijeva ručno čišćenje ulica, staza, parka, tržnice i ostalog, a obavlja se svakog tjedna sakupljanjem i odvozom svakovrsnog otpada. Dio planiranih poslova realiziran je kroz program javnih radova te je ostvarenje niže od plana. |  | 2.200,00 | 1.441,83 |  | 65,54 |
| 5.2. sakupljanje i odlaganje otpada iz sela – Odnosi se na sakupljanje otpada i pražnjenje kontejnera iz sela Općine uz odlaganje na odlagalištu otpada „Ćojluk“. Otpad se sakuplja prema planu odvoza, te izvanredno po potrebi. |  | 13.270,00 | 11.969,73 |  | 90,20 |
| 5.3. Uklanjane divljih deponija – predstavlja čišćenje javnih i drugih površina od nepropisno odloženog otpada na području Općine, sakupljanjem i odvozom na Odlagalište otpada. Usluga je vršena prema stvarnoj potrebi te je ostvarenje niže od plana. |  | 3.980,00 | 2.107,44 |  | 52,95 |
| 6. | Održavanje javnih zelenih površina | 11.130,00 | 9.217,01 |  | 83,11 |
| 6.1. Košnja trave u naselju Udbina i Podudbina Košnja trave u naselju Udbina (dječja igrališta, ulice i park) – obavljala se 4-5 puta godišnje na površini od cca 23.000 m². Sa ostalih površina košnja i uklanjanje trave obavlja se jednom godišnje na površini od cca 12.000 m² (oko groblja i nogometnog igrališta, oko Gradine, na ulazu i izlazu iz naselja Udbina, oko izvorišta „Slanica“) te u Podudbini. |  | 10.000,00 | 9.217,01 |  | 92,17 |
| 6. 2. Održavanje nasada i drveća Održavanje nasada (stabala i niskog raslinja) – odnosi se na okopavanje, orezivanje, zalijevanje i učvršćivanje koljem mladih nasada. |  | 1.130,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | Održavanje građevina i uređaja javne namjene | 19.930,00 | 16.788,76 |  | 84,23 |
| 7. 1. Održavanje spomeničkih obilježja - podrazumijeva manje građevinske popravke te košnja trave oko istih. |  | 1.330,00 | 734,86 |  | 55,25 |
| 7.2. Održavanje ostalih građevina- u isto spadaju i javni bunari, natpisne ploče - obavijesne, turističke i ulične , te ostali predmeti javne namjene. Komunalac Udbina d.o.o. izvršio je sanaciju šterni u naselju Rebić i Ćojluk, te popravak i zamjenu poklopca na bunaru u ulici Stjepana Radića |  | 18.600,00 | 16.053,90 |  | 86,31 |
| 8. | Održavanje groblja | 13.000,00 | 7.253,14 |  | 55,79 |
| 8 . 1 Održavanje groblja u selima Održavanje groblja u selima – sastoji se od čišćenja seoskih groblja od sitnog i krupnog raslinja, te košnje trave, a što se obavlja jednom godišnje. U 2023. godini izvršeno je čišćenje groblja u određenim selima, ovisno o stupnju zaraslosti i mogućnosti učešća građana u radu, kao i mogućnosti financiranja radova u odnosu na potrebe i zahtjeve. Ovom točkom predviđeni su i manji popravci ograda. Groblja koja su se održavala: Grabušić, Ondić, Mutilić, Jošan, Visuć, Srednja Gora, Frkašić, Mekinjar, Tolić, Krbava, Svračkovo Selo, Komić |  | 7.710,00 | 5.742,26 |  | 74,48 |
| 8. 2. Održavanje groblja u naselju Udbina Održavanje groblja u Udbini – sastoji se od čišćenja od sitnog raslinja i košnje trave na površini od cca 14.000 m² te su izvršeni manji popravci ograde. |  | 5.290,00 | 1.510,88 |  | 28,56 |
| 9. | Javna rasvjeta | 52.990,00 | 32.603,41 |  | 61,52 |
| 9.1. Usluge održavanja Redovito održavanje – predstavlja održavanje po Ugovoru o povjeravanju poslova sa elektroinstalaterskim obrtom „Elko-rad“ Slunj. Održavanje je provođeno u skladu s potrebama te je izvršenje niže od plana. |  | 9.500,00 | 5.863,60 |  | 61,72 |
| 9.2. Usluge ukrašavanja Usluge ukrašavanja – koriste se za prigodne praznike i manifestacije tokom godine (Božić, Nova godina, Dan hrvatskih mučenika). |  | 2.000,00 | 825,36 |  | 41,27 |
| 9. 3. Oprema za ukrašavanje Oprema za ukrašavanje – je dodatna oprema koju je nužno nabaviti radi ukrašavanja naselja Udbina, a zamjena je za dotrajalu i neispravnu koja je korištena. Nabava je izvršena u skladu s utvrđenim potrebama te je iznos niži od plana. |  | 3.000,00 | 2.757,25 |  | 91,91 |
| 9.4. Energija Ova stavka se odnosi na utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu. |  | 31.850,00 | 16.593,32 |  | 52,10 |
| 9.5. Naknada za energetsku uslugu – led javna rasvjeta Općina Udbina je tijekom 2016.. 2019. i 2021. god. izmijenila postojeći sustav javne rasvjete u naselju Udbina i u većini ostalih naselja u sustav LED tehnologije, te se navedeni iznos odnosi na obročnu otplatu tih usluga. |  | 6.640,00 | 6.563,88 |  | 98,85 |
| SVEUKUPNO: |  | 253.360,00 | 183.126,71 |  | 72,29 |
| Izvori financiranja programa: - komunalna naknada - komunalni doprinos - šumski doprinos - prihodi od zakupa zemljišta - tekuće pomoći (Hrvatske autoceste) |  | 61.141,00 1.200,00 87.029,00 72.240,00 31.750,00 |  | 40.514,84 1.200,00 55.723,41 60.281,67 25.406,79 | 68,23 100,00 64,03 83,43 80,02 |

- ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g. stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

KLASA: 400-06

URBROJ:2125

Udbina, 02.05.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba